AI Career Copilot

멀티에이전트 기반 취업 준비 어시스턴트 — 프로젝트 명세서

Multi-Agent Job-Prep Assistant Portfolio Project

기간: 1주 (7일)   ·   형태: 개인 / 스터디 협업 프로젝트   ·   버전: v2.0

# 1. 프로젝트 개요

채용공고·이력서·자소서를 분석해 지원 적합도와 자소서 첨삭을 제공하는, 서류 단계에 집중한 AI 취업 코치 서비스다. 공고 분석·이력서 분석·적합도·자소서 첨삭 4개 에이전트가 각자 한 역할만 맡고, 결과를 Kafka 토픽으로 주고받는 이벤트 드리븐 구조로 연결된다. 전체 스택은 docker-compose로 일괄 기동한다.

목적은 Kafka 기반 이벤트 드리븐 아키텍처와 멀티에이전트·프롬프트 설계 역량을 하나의 작동하는 시스템으로 증명하는 것이다.

## 1.1 핵심 메시지

“Kafka 이벤트 흐름으로 연결된 멀티에이전트가, 공고·이력서 분석 결과를 받아 공고에 맞춘 자소서 첨삭까지 자동 수행하는 엔드투엔드 서비스.”

# 2. 목표 및 증명 역량

채용 시장에서 보는 키워드를 이 프로젝트에서 어떻게 보여주는지 매핑한 것이다. 각 항목은 그대로 자소서·면접 답변으로 활용한다.

| 증명할 역량 | 프로젝트에서 보여주는 부분 |
| --- | --- |
| 이벤트 드리븐 아키텍처 (핵심) | Kafka 토픽으로 에이전트 연결, 적합도→자소서 첨삭 fan-out 구현 |
| AI 활용 / 프롬프트 엔지니어링 | 4개 역할별 시스템 프롬프트 · JSON 구조화 출력 설계 |
| 프롬프트 정교화 (차별점) | 자소서 첨삭에서 'AI스러운·뜬구름 문장' 탐지·교정 프롬프트 설계 |
| 멀티에이전트 오케스트레이션 | 역할 분리한 에이전트들이 이벤트로 협업 |
| 서비스 기획 | 취준생 문제 정의 · 기능 흐름 · 사용자 가치 설계 |
| 프론트엔드 | React 결과 대시보드 + 파이프라인(토픽 흐름) 시각화 |

# 3. 핵심 기능

## ① 채용공고 분석 (Job Analyzer)

공고 텍스트를 입력받아 필수/우대 역량을 구조화 추출한다.

{
  "required_skills": ["Java", "Spring", "JPA"],
  "preferred_skills": ["Kafka", "Docker"]
}

## ② 이력서 분석 (Resume Analyzer)

이력서에서 보유 기술과 프로젝트 경험을 추출한다.

{
  "skills": ["Java", "Spring", "MySQL"],
  "projects": ["쇼핑몰 프로젝트", "게시판 프로젝트"]
}

## ③ 적합도 분석 (Fit Analyzer)

공고 요구사항과 이력서를 비교해 적합도 점수 · 강점 · 부족 역량을 산출한다.

{
  "fit_score": 82,
  "strengths": ["Java", "Spring", "MySQL"],
  "gaps": ["Kafka", "Docker"]
}

## ④ 자소서 첨삭 (Cover Letter Editor) — 핵심 차별점

자소서 문항과 초안을 입력받아, 세 가지 관점으로 첨삭하고 개선안을 제시한다. 같은 멀티에이전트 원리로 관점별 평가를 나눈 뒤 종합한다.

- 구조 관점: STAR(상황-과제-행동-결과) 구조를 갖췄는지, 문항 의도에 답했는지

- 문장 관점: 'AI스럽거나 뜬구름 잡는' 표현·상투어 탐지 → 구체적·간결하게 교정

- 직무적합 관점: 공고 키워드(required/preferred)와 얼마나 연결됐는지

위 피드백을 종합 에이전트가 모아 개선된 문단을 제안한다. 출력 예시:

{
  "scores": { "structure": 7, "clarity": 5, "fit": 8 },
  "issues": ["추상적 표현 '열정을 갖고' 구체화 필요", "결과 수치 없음"],
  "revised": "...개선된 자소서 문단..."
}

※ 면접 질문 생성 · 학습 로드맵은 이번 범위에서 제외하고 '향후 확장'으로 둔다. 같은 구조에 토픽과 에이전트만 추가하면 붙는다.

# 4. 시스템 아키텍처

4개 에이전트를 Kafka 토픽으로 연결한 이벤트 드리븐 구조가 이 프로젝트의 중심이다. 각 에이전트는 자기 입력 토픽을 구독(consume)하고, 처리 결과를 출력 토픽에 발행(produce)한다. 직접 호출이 아니라 토픽을 거쳐 느슨하게 연결되므로, 적합도 결과 하나를 자소서 첨삭 에이전트가 구독하는 fan-out도 자연스럽게 구성된다.

## 4.1 단계별 흐름

| 단계 | 처리 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 입력 | 공고 · 이력서 · 자소서 텍스트 업로드 | React 폼 → 각 토픽 발행 |
| 분석 | Job / Resume Analyzer 에이전트 | 각각 JSON 추출 (병렬 consume) |
| 비교 | Fit Analyzer 에이전트 | 적합도 · 강점 · 부족 역량 |
| 첨삭 | Cover Letter Editor 에이전트 | fit 결과 구독 → 공고 맞춤 첨삭·개선안 |
| 출력 | 통합 결과 대시보드 | 적합도 게이지 · 첨삭 전후 비교 |

## 4.2 Kafka 이벤트 흐름 (핵심 구조)

job.submitted     ─► Job Analyzer    ─► job.analyzed
resume.submitted  ─► Resume Analyzer ─► resume.analyzed
      (둘 다 도착) ─► Fit Analyzer    ─► fit.analyzed
                            │
      coverletter.submitted │ (fit 결과 구독)
                            ▼
                   Cover Letter Editor ─► coverletter.done
                            └─► 결과 통합 → 대시보드

Fit Analyzer는 job.analyzed와 resume.analyzed 두 토픽이 모두 도착해야 동작한다(조인). 그 결과(fit.analyzed)를 자소서 첨삭 에이전트가 구독해, '이 공고의 강점/부족을 반영한' 첨삭을 한다. 이 토픽 기반 연결·조인·구독이 Kafka 학습의 핵심 포인트다.

# 5. 멀티에이전트 설계

“에이전트 하나에 모든 걸 시키지 않고, 역할별로 쪼개 각자 한 가지에만 집중”시키는 구조. 각 에이전트는 별도 시스템 프롬프트를 갖고, 결과를 JSON으로 다음 단계에 넘긴다.

| 에이전트 | 역할 | 출력(JSON) |
| --- | --- | --- |
| Job Analyzer | 공고에서 요구 역량 추출 | required / preferred skills |
| Resume Analyzer | 이력서에서 보유 역량 추출 | skills / projects |
| Fit Analyzer | 둘을 비교·점수화 | fit_score / strengths / gaps |
| Cover Letter Editor | fit 구독 → 자소서 3관점 첨삭 (핵심) | scores / issues / revised |

프롬프트 설계 포인트(어필 지점): ① 역할·제약을 시스템 프롬프트로 분리, ② 에이전트 간 통신은 JSON 구조화 출력으로 파싱 가능하게, ③ 자소서 첨삭 에이전트는 '구조/문장/직무적합' 평가 기준을 few-shot 예시(좋은 문장 vs AI스러운 문장)로 고정해 일관성 확보.

# 6. 기술 스택

각 선택 이유는 그대로 면접 답변으로 쓴다. 이번 프로젝트의 중심은 Kafka 이벤트 드리븐 구조이며, 무거운 데이터 엔지니어링 스택(Spark·Iceberg·Airflow 등)은 1주 범위와 직무 방향에 맞춰 의도적으로 제외하고 ‘향후 확장’으로 둔다.

| 역할 | 기술 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- |
| 메시지 큐 (핵심) | Apache Kafka | 에이전트 디커플링·토픽 조인·fan-out |
| 백엔드 / 컨슈머 | FastAPI (Python) | 각 에이전트를 프로듀서/컨슈머로 구현 |
| 에이전트 / LLM | Claude · OpenAI API | 역할별 프롬프트로 멀티에이전트 구현 |
| 저장소 | PostgreSQL | 분석·첨삭 결과 저장 (가벼운 선택) |
| 프론트엔드 | React | 결과 대시보드·토픽 흐름 시각화 |
| 인프라 | Docker Compose | Kafka 포함 전체 스택을 코드로 정의·재현 |

# 7. 진행 방식 및 일정 (1주)

원칙: Kafka를 처음부터 깔고 간다. 토픽 하나로 가장 단순한 흐름(공고→분석)을 먼저 관통시킨 뒤, 에이전트를 하나씩 토픽에 붙여 나간다. 매일 전날 동작분이 여전히 도는지 확인한다.

| 일자 | 목표 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 환경 + Kafka 셋업 | docker-compose에 Kafka·Postgres 기동, 토픽 생성, 콘솔 프로듀서/컨슈머로 발행·수신 확인 |
| D2 | 수집 → 분석 ① | 입력 API → job/resume 토픽 발행, Job·Resume Analyzer 컨슈머가 받아 JSON 추출·발행 |
| D3 | 적합도 (토픽 조인) | Fit Analyzer가 job.analyzed·resume.analyzed 둘 다 받아 매칭 → fit.analyzed 발행 |
| D4 | 자소서 첨삭 (핵심) | Cover Letter Editor가 fit 결과 구독 → 구조·문장·직무적합 3관점 첨삭 + 개선안 |
| D5 | 프롬프트 다듬기 | 첨삭 품질 튜닝(few-shot), JSON 검증·재요청, 에이전트 간 메시지 스키마 정리 |
| D6 | 프론트 | 결과 대시보드(적합도 게이지·첨삭 전후 비교) + 토픽 흐름 시각화 |
| D7 | 완성도 | 에러 핸들링·재시작 견고성·README·데모 GIF/스크린샷·회고 |

✓ 체크포인트: 공고+이력서+자소서를 넣으면 토픽을 거쳐 에이전트들이 순서대로 동작하고, 적합도와 '이 공고에 맞춘 자소서 첨삭'이 한 화면에 자동으로 뜬다.

# 8. 산출물 및 리포지토리 구조

ai-career-copilot/
├── docker-compose.yml      # Kafka·Postgres·백엔드·프론트
├── .env.example            # API 키 (커밋 금지)
├── README.md               # 아키텍처·실행법·데모 (최우선)
├── kafka/                  # 토픽 정의·설정
├── backend/
│   ├── producers/          # 입력 → 토픽 발행
│   └── agents/             # 4개 에이전트(컨슈머) + 프롬프트
├── web/                    # React 대시보드
└── docs/                   # 아키텍처 다이어그램

## 8.1 README에 반드시 포함 (포트폴리오 점수의 핵심)

- 아키텍처 다이어그램 — 전체 흐름 한 장

- 무엇을 · 왜 — 해결하는 문제와 기술 선택 이유

- Kafka 이벤트 흐름 — 토픽 구성·조인·fan-out을 다이어그램으로 (이 프로젝트의 핵심)

- 멀티에이전트 프롬프트 설계 — 역할 분리·JSON 통신·자소서 첨삭 기준 설명

- 실행법 — docker-compose up 한 줄로 재현

- 데모 — 적합도·자소서 첨삭 결과 스크린샷 또는 GIF

- 트러블슈팅 & 회고 — 막힌 지점과 해결 (면접에서 가장 깊게 질문)

# 9. 범위 관리 (1주 가드레일)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 반드시 (MVP) | 공고·이력서·자소서 입력 → 4개 에이전트가 Kafka 토픽으로 연결돼 동작 → 적합도·자소서 첨삭을 화면에 출력. 여기까지가 이번 프로젝트의 본체. |
| 여유되면 | 토픽 흐름 시각화 고도화, 첨삭 관점 추가, 결과 저장·이력, 재처리(재시도) 견고성. |
| 욕심내지 말 것 | 면접 질문·학습 로드맵(향후 확장), Spark·Iceberg·Airflow, 멀티노드, 로그인·결제. |

핵심: 화려한 미완성보다, 끝까지 한 번 관통한 작동하는 흐름이 면접에서 훨씬 강하다.

# 10. 리스크 및 대응

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| LLM 출력이 JSON 형식 깨짐 | 파싱 실패 | 출력 스키마 명시·예시 제공, 파싱 실패 시 1회 재요청 |
| 에이전트 호출 비용·지연 | 비용/속도 | 병렬화, 결과 캐싱, 입력 길이 제한 |
| Kafka 첫 셋업 시간 소요 | 일정 지연 | D1에 토픽 1개로 최소 발행/수신 PoC부터, 검증된 docker 이미지 고정 |
| 토픽 조인(두 입력 대기) 구현 | 로직 복잡 | fit은 두 결과를 키로 묶어 처리, 한쪽만 오면 대기 상태로 보관 |
| 자소서 첨삭이 뻔한 피드백 | 품질 저하 | 관점별 평가 기준·교정 전후 예시를 프롬프트에 명시 |
| 적합도 점수 신뢰도 논란 | 설득력 저하 | 점수 근거(매칭 역량)를 함께 출력해 설명 가능하게 |
| 1주 범위 초과 | 미완성 | MVP 우선, 나머지는 향후 개선 항목으로 |

# 11. 취준 활용 포인트 & 예상 면접 질문

이 프로젝트 자체를 ‘내가 취준하며 느낀 불편을 직접 해결한 서비스’로 스토리텔링하면 동기·문제정의가 강하게 전달된다. 예상 질문에 미리 답을 준비해두면 그대로 면접 무기가 된다.

- 왜 멀티에이전트로 나눴나? — 역할별로 프롬프트를 단순화해 출력 품질·디버깅 용이성을 높였다.

- 왜 Kafka 이벤트 드리븐인가? — 에이전트를 직접 호출로 묶지 않고 토픽으로 디커플링해, 적합도 결과를 첨삭 에이전트가 구독하는 식으로 느슨하게 연결하려고.

- 토픽 조인은 어떻게 했나? — Fit은 공고·이력서 분석 결과 두 토픽을 같은 키로 묶어, 둘 다 도착하면 처리하도록 했다.

- 자소서 첨삭을 왜 3관점으로 나눴나? — 구조·문장·직무적합은 평가 축이 달라, 한 프롬프트에 섞으면 피드백이 뭉개진다. 나눠서 평가 후 종합했다.

- 'AI스러운 문장'은 어떻게 잡나? — 상투어·추상 표현·근거 없는 단정 패턴을 few-shot 예시로 정의해 탐지·교정한다.

- 왜 Spark/Airflow를 안 썼나? — 데이터 볼륨·범위상 과한 인프라라 판단, 이번엔 Kafka 이벤트 구조와 AI 코칭에 집중했다.

확장 메모: 같은 Kafka 이벤트 구조에 토픽·에이전트만 추가하면 면접 질문 생성, 학습 로드맵, 직무별 자소서 코치로 확장 가능. 구조는 그대로다.